nhiệm vụ:

|  | Phương | Thi | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| tuần 2 | 1. Thu âm: Thu bộ dữ liệu tiếng Việt (4 cảm xúc x 50 câu). 2. Tiền xử lý: Viết code cắt khoảng lặng + chuyển sang Mel-Spectrogram 3. Setup: Cài JetPack, TensorFlow, Librosa lên Jetson Nano. | Setup Vision: Cài OpenCV, Mediapipe/Face_recognition | Folder chứa 200 file .wav sạch. - Ảnh Spectrogram mẫu. -Demo nhận diện khuôn mặt cơ bản trên Laptop |
| tuần 4 | 1. Train AI: Xây dựng mạng CNN-LSTM. Train và tinh chỉnh tham số. 2. Đánh giá: Chạy test với file ghi âm mới. Yêu cầu độ chính xác > 80%. 3. Code Inference: Viết script predict.py nhận file âm thanh -> trả về nhãn cảm xúc. | 1. Train Vision: Xây dựng model nhận diện cảm xúc khuôn mặt (FER). | Biểu đồ Accuracy/Loss khi train. - Chạy thử file ghi âm. -Demo đưa mặt vào webcam. Có thể nhận diện cảm xúc |
| tuần 6 | - In 3D khung, test phần cứng - lắp robot | Code ESP32 (Motor): Viết hàm điều khiển L298N (Tiến, Lùi, Rẽ). 2. Code ESP32 (Sensor): Đọc 3 cảm biến siêu âm. 3. Code ESP32 (Bluetooth): Quét tín hiệu điện thoại. | Khung robot hoàn chỉnh, dây đi gọn gàng. - Từ Jetson gõ lệnh, ESP32 nhận được tín hiệu. Robot tự dừng khi dí tay vào trước mặt cảm biến. - Robot nhận diện được điện thoại ở gần/xa. |
| tuần 8 | . Chuyển model lên Jetson: Đưa file model (Tháng 2) vào Jetson. 2. Ghép nối: Viết logic: AI đoán BUỒN -> Gửi lệnh 'TIEN_LAI_GAN' xuống ESP32. | 1. Tích hợp Camera: Đưa model Face lên Jetson. 2. Kết hợp: ESP32 nhận lệnh từ Jetson và thực thi mượt mà, ưu tiên cảm biến để không đâm tường | Video Demo: Bạn nói giọng buồn vào Micro -> Robot tự động lăn bánh tiến lại gần. Video Demo: Camera nhận diện mặt -> Gửi tọa độ cho ESP32 quay xe hướng về khuôn mặt. |
| tuần 10 | 1. TTS: robot phát ra tiếng Việt qua loa. 2. Chatbot: Kết nối API GPT/Gemini. Tạo prompt chuyên gia tâm lý. 3. Luồng thoại: Nghe -> AI Cảm xúc -> Tạo câu trả lời -> Nói. | Hoàn thiện App: Vẽ biểu đồ cảm xúc trên App (Dữ liệu lấy từ Firebase). 2. Cảnh báo: Nếu chỉ số Buồn quá cao -> App hiện thông báo đỏ | - Demo trò chuyện: "Tôi buồn quá" -> Robot:an ủi Mở điện thoại thấy biểu đồ cập nhật theo thời gian thực khi robot hoạt động |
| tuần 12 | Transfer Learning: Viết chức năng "Học giọng mới" ngay trên robot. 2. Kịch bản: Code các kịch bản trị liệu (ISO principle, Neo đậu) hoàn chỉnh | Profile người dùng: App cho phép nhập tên, tuổi, sở thích. Test tổng thể: Chạy robot liên tục 30p để kiểm tra nhiệt độ và pin | Demo: Robot học giọng người lạ sau 1 phút và nhận diện chính xác hơn - Hệ thống chạy ổn định |